ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ____

_____.2020 г.                                                                                        х. Обуховка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения «Благоустройство территории  Елизаветинского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветинского сельского  поселения от 05.09.2013 г. №143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения»,  от 25.09.2013 г. № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения», Распоряжения Администрации Елизаветинского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 32 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Елизаветинского сельского поселения», а также решением собрания депутатов  сельского поселения от 25.12.2019 г № 23 «О бюджете Елизаветинского сельского поселения Азовского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за 9 месяцев 2020 г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Молявка А.В.  разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Елизаветинского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации

Елизаветинского	сельского	поселения                              А.Н. Ирхин

Приложение

к постановлению администрации Елизаветинского

сельского поселения от ___.2020 г.  № ____

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории  Елизаветинского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

за 9 месяцев 2020г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уборка территории | Администрация Елизаветинского сельского поселения | осуществлена уборка территории поселения, работы по благоустройству детских площадок | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 536,2 | 536,2 | 502,4 | 19 договоров на общую сумму 502,4 тыс.рублей. |
| 1.2 | Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых |  |  | 01.03.2020 | 01.04.2020 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 1 соглашение на сумму 25,0 |
| 1.3 | Отлов бродячих животных |  |  | 01.01.20 |  | 55,0 | 55,0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан |  |  | 01.01.2020 |  | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Расходы на изготовление ПСД на капитальный ремонт памятников ВОВ |  |  | 01.03.2020 | 01.05.2020 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 1 соглашение на сумму 98,0 |
| 1.6 | Расходы по реализации ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» |  |  | 01.03.2020 |  | 599,0 | 599,0 | 0 | 1 соглашение на 599,1 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 1325,2 | 1325,2 | 625,4 |  |

И.о. Главы Администрации Елизаветинского сельского поселения                                                      	А.Н. Ирхин