Приложение №1

к постановлению №16 от 29.03.2018 г

Паспорт

муниципальной программы

«Формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Елизаветинское  сельское поселение» на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Елизаветинского сельского поселения |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Елизаветинского сельского поселения, общественные. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Благоустройство общественных территорий Елизаветинского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Повышение комфортности условий проживания населения на территории Елизаветинского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах численностью свыше 1000 человек. 2.Обеспечение максимальной вовлеченности жителей Елизаветинского сельского поселения, трудовых коллективов в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы – 100 % |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 25,00 тыс. рублей, из них: 25,00 тыс. рублей за счет средств муниципального образования; 0,00 тыс. рублей за счет средств из бюджета Ростовской области; 0,00 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования*. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов. |

* определяется после завершения процедур по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году.

Раздел 1. Обоснование разработки программы

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской (сельской) среды на территории Ростовской области.

Программа разработана с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Елизаветинского  сельского поселения;

- повышение уровня вовлеченности жителей Елизаветинского сельского поселения, общественных организаций, трудовых коллективов в мероприятия по благоустройству Елизаветинского сельского поселения;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Елизаветинского сельского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории.

Раздел 1. Основные характеристики текущего состояния дворовых территорий и мест массового отдыха населения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов Елизаветинского сельского поселения численностью населения 3598 человек (х. Обуховка-административный центр с численностью населения 1127 человек), в том числе общественных территорий, не осуществлялось более тридцати лет. Однако, именно здесь создаются условия для здоровой, комфортной и благоприятной жизни жителей хутора.

Удручающее положение обусловлено рядом факторов:

-отсутствие достаточного финансирования мероприятий по благоустройству в постсоветские годы;

-отсутствие зарегистрированных прав муниципального образования «Елизаветинское сельское поселение» на объекты общественных территорий и необходимость признания права муниципальной собственности в судебном порядке;

-введение новых требований к благоустройству и содержанию территорий;

-отсутствие достаточного количества средств в бюджете Елизаветинского сельского поселения;

-отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной среды для проживания населения.

В х. Обуховка  проживает 1127 человек.

Состояние подавляющего большинства общественных территорий не соответствует современным нормативным требованиям: покрытие автомобильных проездов и пешеходных зон изношено, имеются разрушения. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями. Повышение уровня благоустройства  требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий  Елизаветинского  сельского поселения разработаны и утверждены Решением Собрания депутатов Елизаветинского  сельского поселения   от  25.10.2017 года № 26 Правила благоустройства территории Елизаветинского сельского поселения Азовского района Ростовской области, в соответствии с которыми определены в том числе  правила содержания объектов благоустройства.

Однако, благоустройство общественных территорий невозможно осуществить без комплексного подхода, при отсутствии общего проекта (плана). И здесь необходимо учитывать мнение жителей села, сложившуюся коммунальную и инженерную инфраструктуру. Комплексный план и учет мнения жителей села позволит наиболее полно охватить весь спектр проблем, решение которых обеспечит комфортные условия проживания: чистые улицы, дома, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток. При этом необходимо учесть требования по обеспечению доступности общественных территорий для маломобильных групп населения.

Важным условием включения дворовой в программу является именно решение жителей села – заинтересованных лиц.

Так, общим собранием собственников индивидуальных жилых домов принимается решение (в виде протокола общего собрания собственников), содержащее следующую информацию:

- о трудовом участии жителей дома в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»;

- о принятии в безвозмездное пользование и обеспечение надлежащего содержания объектов, установленных по программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

В целях повышения уровня доступности информации и информирования граждан о задачах указанной программы, о ходе ее реализации информация размещается на сайте Администрации Елизаветинского сельского поселения elizsp.ru в сети «Интернет».

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий в период с 2018 по 2022 годы

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 2 | 10 | 30 | 70 | 100 |
|  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства. Цели и задачи муниципальной программы. Прогноз ожидаемых результатов.

Приоритеты муниципальной политики муниципального образования «Елизаветинского сельское поселение» определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

1.	Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (далее – населённый пункт) путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории соответствующего населённого пункта.

3. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее – общественные территории), предложенных гражданами и организациями.

Целью муниципальной программы является повышение комфортности условий проживания населения.

К задачам муниципальной программы относятся следующие:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах.

В целях настоящей муниципальной программы под населёнными пунктами понимаются населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов;

- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов.

Сроки реализации программы: 2018-2022 годы. Этапы реализации не выделяются.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учётом результатов общественного обсуждения, а также иные определённые органом местного самоуправления муниципального образования «Елизаветинское сельское поселение» мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2018-2022 годах, приведен в приложении 3.

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Ростовской области, приведён в приложении № 4к муниципальной программе (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).

Раздел 3. Характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018-2022 годы.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- за счет средств бюджета Ростовской области;

- за счет средств местного бюджета;

-за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.

При этом распределение объема средств, полученных органом местного самоуправления в 2018-2022 году в качестве субсидии из бюджета Ростовской области, следующим образом:

одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий,

не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Размер безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы составляет не менее одного процента от объема средств из бюджета Ростовской области, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

4. Методика оценки эффективности Муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения Муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности Муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Муниципальной программы) и по итогам реализации Муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика оценки эффективности Муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности Муниципальной программы в течение реализации Муниципальной программы не реже чем один раз в год

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач Муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета.

Степень достижения целевых показателей Муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

ИДп

Эп = ------------,

ИЦп,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя Муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, –по формуле:

Эп = (ИЦп –ИДп) + 1,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя Муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или не наступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – не наступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы определяется по формуле:

Σ Эпi

i=1

Эо  = ----------------------------    ,

n

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Муниципальной программы;

i – номер показателя Муниципальной программы;

n – количество целевых показателей Муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации Муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации Муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Мв

Сром = ------- ,

М

где Сром – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий Муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации Муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий Муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий Муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации Муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

Зф

Ссуз = --------- ,

Зп,

где Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию Муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы в отчетном году.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Елизаветинское сельское поселение» на 2018 -2022 годы.»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 2 | 10 | 30 | 70 | 100 |
|  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Елизаветинского  сельское поселение» на 2018 -2022 годы.»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие 1.1.1. Благоустройство общественных территорий | Администрация муниципального образования | 2018 | 2018 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования: обустройство общественной территории х. Обуховка | Показатель 1 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи 1 и задачи на территории муниципального образования «Елизаветинское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| 2.Повышение квалификации муниципальных служащих МО «Елизаветинское сельское поселение», отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территории | Администрация муниципального образования | 2018 | 2022 | повышение уровня квалификации сотрудников | участие в лекциях, семинарах | систематическое повышение уровня квалификации сотрудников, улучшение качества работы в сфере благоустройства |
| 3.Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Администрация муниципального образования | 2018 | 2022 | качественная и достоверная оценка состояния сферы благоустройства дворовых и общественных территорий | составление и корректировка паспортов благоустройства общественных и дворовых территорий | определение состава работ по благоустройству |
| 4.Мероприятия по информированию заинтересованных граждан и организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий | Администрация муниципального образования | 2018 | 2022 | обеспечение информированности граждан и организаций по реализации мероприятий муниципальной программы | -создание информационного портала в сети «Интернет» -вывешивание афиш и объявлений на информационных досках, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту и иных местах массового нахождения людей -информирование местных жителей через образовательные учреждения путем организации конкурса рисунков, сбора пожеланий, макетов, проектов, анкет и иное -размещение информации на сайте муниципального образования | масштабное вовлечение населения в мероприятия по благоустройству территории, учет мнения населения в определении работ по благоустройству |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Елизаветинское сельское поселение» на 2018 -2022 годы»

Перечень

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, а также иные определённые органом местного самоуправления муниципального образования «Елизаветинское  сельское поселение» мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2018 году

Обустройство зоны  спорта и отдыха на территории х. Обуховка.

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Елизаветинское сельское поселение» на 2018 -2022 годы»

Дополнительный перечень

видов работ по благоустройству общественных территорий,

софинансируемых за счет средств субсидии

из бюджета Ростовской области

- Озеленение территорий.

- Обустройство пешеходных и вело- дорожек.

- Обустройство детских и (или) спортивных площадок.

- Обустройство площадок для отдыха.

- Обустройство парковой зоны.

- Создание детской  развлекательной зоны крытого типа

- Создание зоны общественного питания (закусочная, кафе, детское кафе)

- Устройство информационных стендов.

- Установка малых архитектурных форм.

- Иные виды работ по согласованию с собственниками

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Елизаветинского сельское поселение» на 2018 -2022 годы»

Расходы

на реализацию муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения на 2018-2022 гг.»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов, (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Самарского сельского поселения на 2018-2022 гг. | всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | безвозмездные* поступления в бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |

* определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году

- Глава Администрации

Елизаветинского сельского поселения                                                                                 И.С. Орлова