Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

______2019  г.     № _____                                            х. Обуховка

О внесении изменений в постановление № 140

от 16.10.2015г. «Об утверждении муниципальной

программы  « Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Елизаветинского сельского поселения»»

В  целях приведения нормативно правовых актов Елизаветинского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством,  администрация Елизаветинского сельского поселения постановляет:

1. Внести изменения в  муниципальную программу  « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветинского сельского поселения»

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и  подлежит  обнародованию и размещению на официальном сайте Елизаветинского сельского поселения  .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизаветинского

сельского поселения					      И.С. Орлова

Приложение 1

К проекту постановления Администрации Елизаветинского сельского поселения от _____2019 г.  № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами население Елизаветинского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными

услугами население Елизаветинского сельского поселения»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Елизаветинского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Елизаветинского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в Елизаветинском сельском поселении; Улучшение качества жизни и благосостояния населения Елизаветинского сельского поселения ; Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | 1. Приведение объектов ЖКХ Елизаветинского сельского поселения в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей; 2. модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 3. повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели муниципальной программы | уровень износа коммунальной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки Реализации муниципальной программы | 2014 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников в 2014 году – 214,1 тыс. рублей; в 2015 году – 280,2 тыс. рублей; в 2016 году – 23,4 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; в 2020 году – 40,0 тыс. рублей; в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; в 2025 году – 10,0 тыс. рублей; в 2026 году – 10,0 тыс. рублей; в 2027 году – 10,0 тыс. рублей; в 2028 году – 10,0 тыс. рублей; в 2029 году – 10,0 тыс. рублей; в 2030 году – 10,0 тыс. рублей; Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 2. повышение удовлетворенности населения Елизаветинского сельского поселения уровнем жилищно-коммунальных услуг. |

Раздел 1

Общая характеристика текущего состояния

сферы жилищно – коммунального хозяйства

В настоящее время деятельность коммунального комплекса характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие - нет оперативной возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 40-80 процентов.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступает место аварийно-восстановительным работам.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных программой, что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить как умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования на федеральном и региональном уровнях, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Елизаветинского сельского поселения.

Главным звеном Программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

Новое строительство, реконструкция и капитальный ремонт существующей системы электроснабжения и водоснабжения отвечает интересам жителей Елизаветинского сельского поселения, что позволит сформировать рыночные механизмы функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры, и создаст условия для привлечения инвестиций.

В связи с тем, что Елизаветинское сельское поселение Азовского района из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств фонда софинансирования расходов Областного бюджета и местного бюджета

Раздел 2

Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в Елизаветинском сельском поселении, снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Достижение поставленной цели позволит обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан Елизаветинского сельского поселения.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

1. Приведение объектов коммунального хозяйства в поселении в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- 3. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся следующие:

Целевой показатель (индикатор) «Уровень износа коммунальной инфраструктуры».

Период реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Елизаветинского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся повышением удовлетворенности населения Елизаветинского сельского поселения уровнем жилищно-коммунальных услуг.

Муниципальная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить :

увеличение охвата населения, обеспеченного качественной питьевой водой;

повышение качества и надежности коммунальных услуг;

снижение экологической нагрузки на поселение, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

Раздел 3

Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы,

обобщенная характеристика основных мероприятий

и мероприятий ведомственных целевых программ

Муниципальной программой не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

К основным мероприятиям муниципальной программы относятся:

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках данного мероприятия предусматривается выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту коммунальной и инженерной инфраструктуры. Мероприятие реализуется при выделении средств федерального, областного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

3.1 Оценка состояния инженерной инфраструктуры.

3.1.1 Водоснабжение

Елизаветинское сельское поселение состоит из восьми населенных пунктов. Водопровод с питьевой водой имеется в двух хуторах: х. Обуховка и х. Казачий Ерик.

В х. Дугино, х. Курган, х. Колузаево, х. Городище, ст. Елизаветинская, х. Коса централизованного водоснабжения не имеется, обеспечение питьевой водой жителей указанных хуторов осуществляется путем подвоза автоцистерной согласно графика. Объем привозной воды составляет 4,2 м.куб.

Водопотребление в среднем составляет - 50 м.куб/сутки. Подача воды в х. Обуховка осуществляется в объеме – 12822 м.куб/год, в х. Казачий Ерик - 3824 м.куб/год.

Источником питания имеющегося водопровода в х. Обуховка и х. Казачий Ерик являются поверхностные воды р.Дон. В х. Обуховка расположены 2 водонапорные башни Рожновского, производительностью 100 м.куб/сутки каждая, а также 1 очистное сооружение «Струя». Общая вместимость водонапорных башен составляет 30 м.куб. Имеется 1 водопроводная насосная станция, производительностью насосов 20 м.куб/час.

На сегодняшний день  износ технического состояний башен и водопроводных сетей составляет 97%.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Елизаветинского сельского поселения выявлено:

В связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

Растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Так как их срок службы истек 22 года назад. Потребность замены данных труб возникла еще в 1989 году.

Износ водопроводных сетей составляет 97 %, в следствие чего, число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 40-60% от объема воды поданной в сеть, что превышает нормативы в 6 раз.

Текущий и капитальный ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Централизованного водоотведения на территории Елизаветинского сельского поселения не имеется, в связи с тем, что отсутствуют сети канализации, канализационные стоки, сооружения по очистке и обеззараживанию сточных вод, общественные колодцы.

3.1.2 Электроснабжение

Основными источниками электроснабжения являются комплектные трансформаторные подстанции (КТП).

Распределение и транзит мощности в населенные пункты Елизаветинского сельского поселения осуществляется в основном по воздушным линиям электропередач 0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории Елизаветинского сельского поселения, составляет: 19,5 км.

В реестре муниципальной собственности Администрации Елизаветинского сельского поселения состоит 5 КТП №94, 35, 37, 38, 29 различной номинальной мощностью, расположенные в х. Дугино и х. Казачий Ерик.

- Раздел 4

- Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы, будут приведены в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Елизаветинского сельского  поселения.

Объем финансирования муниципальной программы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников составит   1902,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета  – 1348,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1346,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 1,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах;

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах;

за счет средств бюджета поселения  – 554,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 214,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 280,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2018 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2019 году –  50,0 тыс. рублей;

в 2020 году –  10,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию муниципальной программы представлена в приложениях №5, №6 к муниципальной программе.

- Раздел 5

- Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета поселения» производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств; муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета поселения при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселения Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселения Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселения Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы производится не реже, чем один раз в год.

- Раздел 7

- Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей.

- участников муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участник муниципальной программы, несет персональную ответственность за реализацию основного мероприятия программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Контроль за исполнением муниципальной программ осуществляется Администрацией Елизаветинского сельского поселения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Елизаветинского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации .

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в составе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрации Елизаветинского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя на основании поручения Главы Елизаветинского сельского поселения.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальной программы.

Таблица № 1

к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветинском сельском поселении»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветинского сельского поселения»

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п |  |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Еди-ница изме-рения | Значения показателей (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
|  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1. |  | Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в Елизаветинском сельском поселении; |  | едениц | - |  | 1,0 |  | 1,1 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |
| Подпрограмма №1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |  | едениц | - | 1,0 |  | 1,1 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,5 |  |

Таблица № 2

к муниципальной программе«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Елизаветинского сельском поселении»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветинского сельского поселения »

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в Елизаветинском сельском поселении; Улучшение качества жизни и благосостояния населения Елизаветинского сельского поселения ; Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация поселения | 2014 | 2020 | 1.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 2. Повышение удовлетворенности населения Елизаветинского сельского поселения уровнем жилищно-коммунальных услуг | Неудовлетворенность населения Елизаветинского сельского поселения уровнем жилищно-коммунальных услуг | 1 |

Таблица № 3

к муниципальной программе

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветинского сельского поселения»

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветинского сельского поселения»

| Наименование услуг, показатель объема услуг, подпрограммы, основные мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |
| Подпрограмма 1«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в Елизаветинском сельском поселении; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1560,5 |  | 281,8 |  | 23,4 |  | 23,4 |  | 23,4 |  | 23,4 |  | 23,4 |  |

«Приложение № 5

к муниципальной программе

« Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветинского сельского поселения»

РАСХОДЫ

По подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм

Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветинского сельского поселения»

| Наименова ние муниципальной программы, подпрограмм мы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполни тель, соисполни тели, участники | Источники финансирования | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами вв в Елизаветинском сельском поселении» |  | всего | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездное поступление в местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет ные источники | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполни- тель муници пальной программы – администрация Елизаветинского сельского поселения | Всего | 951 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 951 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 951 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 951 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 – | Всего | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветинского сельского поселения» |  | Всего | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федераль ный бюджет | 951 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 951 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 951 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет ные источники | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Елизаветинского сельского поселения | Всего | 951 | X | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федераль ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 951 | 0502 | 0527366 | 810 | 16,4 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 951 | 0503 | 0532863 | 244 | 214,1 | 280,2 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ 1.1. Приведение объектов ЖКХ Елизаветинского сельского поселения в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей; |  |  | 951 | X | X | X | 230,5 | 281,8 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| ОМ 1.2. |  |  | 951 | X | X | X | 1330,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; |  | Всего | 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 951 | 0502 | 9997107 | 540 | 1330,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

таблица № 6

к муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветинского сельского поселения»

РАСХОДЫ

бюджетов и внебюджетных  источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветинского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветинского сельского поселения» | всего | 1902,3 | 1560,5 | 281,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1348 | 1346,4 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 554,3 | 214,1 | 280,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 10,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездное поступление в местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 7а

к муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Елизаветинского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветинского сельского поселения»

| № п/п | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель .1. повышение удовлетворенности населения Елизаветинского сельского поселения уровнем жилищно-коммунальных услуг | единиц | Ууд. = О обр., где: Ууд. – уровень удовлетворенности жителей поселения об качеством предоставления муниципальных услуг; О обр. – отсутствие отрицательных отзывов жителей поселения на качество предоставления муниципальных услуг | данные Свода годовых сведений об оказанных услугах |