ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____2018г.                                                                                              		№

х. Обуховка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения «Развитие транспортной системы Елизаветинского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за 3 квартал 2018г.

В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветинского сельского  поселения от 05.09.2013 г. №143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения»,  от 25.09.2013 г. № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения», Распоряжения Администрации Елизаветинского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 32 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Елизаветинского сельского поселения», а также решением собрания депутатов  сельского поселения от 28.12.2017 № 34 «О бюджете Елизаветинского сельского поселения Азовского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Развитие транспортной системы Елизаветинского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за 3 квартал 2018г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Гапоновой С.П. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Елизаветинского сельского поселения.

Глава Администрации

Елизаветинского сельского поселения                                И.С. Орлова

Приложение

к постановлению администрации Елизаветинского сельского поселения от ___2018 №

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы Елизаветинского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

за 3 квартал 2018г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы Елизаветинского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание и ремонт дорог | Администрация Елизаветинского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1472,5 | 1472,5 | 235,1 | заключено 3 договора на общую сумму 235,1 тыс.рублей |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 1472,5 | 1472,5 | 235,1 | 235,1 |

Глава Администрации Елизаветинского сельского поселения                                           	 И.С. Орлова